VisionApex效果图项目运作流程表

客户提供建筑cad文件及相关参考资料

↓

与客户沟通，确定模型信息，报价、合同签字、资料无误签字

↓

模型完成，给客户审核、修改，确定模型

↓

打好角度，客户确认签字50%资金

↓

场景细化、出小样

↓

客户意见（第一轮修改）

↓

客户意见（第二轮修改）

↓

两轮修改后，客户满意后支付剩余50%款项

↓

签订最终效果图确认单，确认收全款后出成图给客户